SPRINT PLANNING

| Mã sprint | Sprint 1 - Nền tảng quản lý xe & chính sách |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/9/2026 |
| Thời gian kết thúc | 1/10/2026 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng nền tảng cốt lõi quản lý danh mục xe, cập nhật trạng thái vận hành, cấu hình bảng giá bậc thang theo ngày thuê, điều kiện thuê, chính sách phụ phí bồi thường và mẫu hợp đồng điều khoản; cung cấp toàn diện hệ thống RESTful API kết nối PostgreSQL (Supabase) và giao diện Web Admin quản trị ban đầu.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Quản lý danh mục xe & trạng thái vận hành (CRUD xe, ODO, bảo trì) | Cao | 5 | Huỳnh Minh Khôi | In Progress |
| US-12 | Cấu hình bảng giá chiết khấu bậc thang & tiền đặt cọc | Cao | 5 | Huỳnh Minh Khôi | To Do |
| US-13 | Thiết lập điều kiện thuê xe (độ tuổi, kinh nghiệm lái xe) | Cao | 3 | Huỳnh Minh Khôi | To Do |
| US-14 | Quản lý chính sách phụ phí & bồi thường hư hỏng (xăng, vượt km, trễ giờ) | Trung bình | 3 | Huỳnh Minh Khôi | To Do |
| US-15 | Quản lý mẫu hợp đồng, điều khoản và quy định dịch vụ | Trung bình | 3 | Huỳnh Minh Khôi | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế CSDL & Ánh xạ Entity (cars, pricing_policies, rental_conditions) | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 1 - 2 | C# .NET 10, EF Core, PostgreSQL (Supabase) |
| Phát triển API Quản lý xe (US-11): CRUD xe, cập nhật trạng thái, tìm kiếm/lọc | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 3 - 4 | ASP.NET Core Web API, Repository & Service Pattern |
| Phát triển API Bảng giá & Tiền cọc (US-12): Mốc giá bậc thang, Engine tính giá | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 5 - 6 | C# LINQ, Algorithm tính chiết khấu độc lập |
| Phát triển API Điều kiện thuê (US-13): Ràng buộc tuổi, bằng lái, quy định cọc | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 7 | C#, Data Annotations, FluentValidation |
| Phát triển API Chính sách phụ phí & Bồi thường (US-14): Phí km, nhiên liệu | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 8 | C#, Entity Framework Core |
| Phát triển API Mẫu hợp đồng & Điều khoản (US-15): Quản lý template điều khoản | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 9 | C#, Template Engine / JSON |
| Thiết kế UI Web Admin: Màn hình danh sách xe, form chỉnh sửa xe, tab bảng giá | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 10 - 12 | ReactJS, TailwindCSS, Ant Design |
| Kiểm thử tích hợp & Viết tài liệu API: Test luồng trên Swagger & Postman | Huỳnh Minh Khôi | Ngày 13 - 14 | Swagger UI, Postman, Markdown |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Phân mảnh dữ liệu giữa bảng cars và Vehicles do EF Core tự sinh bảng mới.

  - Biện pháp: Đồng bộ và chỉ định rõ ràng thuộc tính [Table("cars")] cùng ánh xạ [Column("...")] cho Entity Vehicle để bám sát bảng gốc của Supabase, xóa bỏ bảng rác.

- Rủi ro 2: Khối lượng công việc lớn (19 story points) do sinh viên thực hiện độc lập cả Backend và Frontend.

  - Biện pháp: Ưu tiên hoàn thiện 100% tầng Backend API và Swagger trước để đảm bảo tính đúng đắn của logic nghiệp vụ; sau đó tận dụng thư viện UI có sẵn (Ant Design) để dựng nhanh giao diện Web Admin.

- Rủi ro 3: Xung đột logic tính giá bậc thang và phụ thu ngày lễ khi khách đặt xe dài ngày.

  - Biện pháp: Thiết lập ràng buộc duy nhất (Unique Index) trên cặp (car_id, min_days) trong database và chuẩn hóa công thức tính giá độc lập trên giá gốc:

### Giá cuối=Giá gốc×(1−Discount%+Surcharge%).

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

  - Bổ sung trực tiếp các thuộc tính ODO (CurrentMileage), hạn mức km (MileageLimit), phí phụ thu vượt km (extra_km_rate) và lịch bảo trì dự kiến vào bảng cars ngay trong Sprint 1 thay vì tách riêng.

  - Hợp nhất cấu trúc bảng xe: chuyển toàn bộ ánh xạ backend về bảng public.cars ban đầu của PostgreSQL để đảm bảo tính toàn vẹn khóa ngoại với các bảng Hợp đồng và Yêu cầu thuê ở các sprint sau.

  - Thống nhất quy tắc tính giá: Áp dụng mức chiết khấu cao nhất theo mốc ngày đạt được và tính phụ thu lễ độc lập trên giá gốc.

- Lý do cập nhật:

  - Bám sát các yêu cầu thực tế trong đề cương đề tài môn học: "Khách phải được cung cấp các điều kiện và chi phí liên quan trước khi tạo yêu cầu thuê" và "Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ dựa trên số kilomet/thời gian vận hành".

  - Tối ưu hóa kiến trúc cơ sở dữ liệu, tránh phát sinh lỗi truy vấn và đảm bảo tiến độ triển khai.