# BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 1

## 1. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan Sprint 1

| Mã Sprint | SPRINT-01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 18/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 24/09/2026 |

Mục tiêu chính của Sprint: Thiết lập cấu trúc dự án ASP.NET Core Web API + React 18 Vite, xây dựng CSDL PostgreSQL trên Supabase, bảo mật xác thực JWT và hoàn thành quản lý danh mục xe cơ bản (CRUD xe, ODO, biển số, lọc trạng thái).

### 1.1. Product Backlog được chọn cho Sprint

Bảng 1.2. Danh sách User Stories trong Sprint 1

| User Story | Mô tả nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Story Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Khởi tạo Solution Backend/Frontend & Kết nối CSDL Supabase | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-02 | Xây dựng hệ thống Đăng ký, Đăng nhập và Phân quyền JWT | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-03 | Xây dựng API Quản lý phương tiện xe (Thêm, Sửa, Biển số, ODO, Trạng thái) | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-04 | Xây dựng Giao diện Danh sách xe (Catalog) và Bộ lọc cơ bản | Trung bình | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |

### 1.2. Phân công công việc chi tiết

Bảng 1.3. Phân rã nhiệm vụ và công nghệ triển khai

| Công việc cụ thể | Người thực hiện | Hạn chót | Công nghệ / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập Clean Architecture Solution & EF Core Migrations | Huỳnh Khôi | 19/09/2026 | C#, .NET 8, PostgreSQL |
| Viết AuthService, JWT Token Provider, Hash Password | Huỳnh Khôi | 21/09/2026 | BCrypt.Net, JWT |
| Xây dựng VehicleService, VehicleController, DTOs | Huỳnh Khôi | 23/09/2026 | ASP.NET Core Web API |
| Thiết kế UI Danh sách xe và Form Đăng nhập/Đăng ký | Huỳnh Khôi | 24/09/2026 | React, Tailwind CSS, Axios |

### 1.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Phân tích rủi ro & Phương án dự phòng: Là dự án phát triển độc lập (Solo Developer), việc vừa đảm nhận thiết kế cơ sở dữ liệu, viết API xử lý nghiệp vụ phức tạp vừa hoàn thiện giao diện người dùng đòi hỏi sự quản lý thời gian khắt khe. Rủi ro trễ hạn được kiểm soát thông qua phương pháp CI/CD cục bộ, viết DTOs chuẩn mực và kiểm thử các API bằng Swagger ngay sau khi hoàn thành.

## 2. Sơ kết Sprint (Sprint Review)

Sprint 1 được tổ chức rà soát vào ngày 24/09/2026. Toàn bộ các hạng mục công việc đã cam kết trong Sprint Planning đều được đối chiếu trực tiếp với sản phẩm phần mềm thực tế đang chạy trên môi trường phát triển.

### 2.1. Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu

✔ Hệ thống Database PostgreSQL trên Supabase đã migrate thành công bảng cars, users, roles.

✔ API Authentication cấp phát JWT token an toàn, lưu trữ phía Client và tự động đính kèm Authorization Header.

✔ Quản lý trạng thái xe chặt chẽ theo State Machine (READY, BOOKED, RENTED, MAINTENANCE).

✔ Giao diện Catalog hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật (số chỗ, hộp số, nhiên liệu, giá thuê ngày).

### 2.2. Các hạng mục chưa hoàn thành & Lý do

Không có hạng mục nào bị tồn đọng hoặc trễ hạn. Toàn bộ 100% User Stories cam kết trong Sprint này đều đã được kiểm thử, đóng gói và vượt qua các bài test nghiệp vụ thành công.

### 2.3. Kết luận đánh giá Sprint

Sprint 1 ĐẠT mục tiêu đề ra 100%. Các tính năng mới vận hành ổn định, mã nguồn sạch sẽ, không phát sinh lỗi chặn luồng và sẵn sàng làm nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

## 3. Báo cáo Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

### 3.1. Những điều đã làm tốt

Áp dụng nhất quán mô hình Clean Architecture trên ASP.NET Core 8 Web API và component-driven UI trên React 18. Tốc độ ra quyết định kỹ thuật nhanh, code được tái sử dụng tối đa và kiểm thử tích hợp liên tục.

### 3.2. Những điểm còn hạn chế

Khối lượng công việc Fullstack lớn đối với một cá nhân. Cần duy trì tính kỷ luật cao trong việc ghi chép nhật ký Git commit và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử chi tiết hơn.

### 3.3. Các trở ngại kỹ thuật gặp phải

Cấu hình chuỗi kết nối từ máy local lên Supabase PostgreSQL ban đầu gặp lỗi timeout mạng. Đã khắc phục bằng cách thiết lập Command Timeout 30s và kích hoạt Connection Pooling.

### 3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra

Thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và DTO ngay từ Sprint 1 giúp việc mở rộng các tính năng nghiệp vụ sau này cực kỳ nhanh chóng và không bị xung đột schema.

### 3.5. Kế hoạch hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp

Tập trung viết thuật toán tính toán biểu phí động và ràng buộc điều kiện thuê xe chi tiết trong Sprint 2.

### 3.6. Nhận xét & Đánh giá cá nhân thành viên

Bảng 3.1. Bảng đánh giá thành viên Sprint 1

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Khôi | Fullstack Developer (PO, SM, Dev, QA) | 100% | 10/10 | Hoàn thành xuất sắc toàn bộ backlog đúng hạn | 10/10 |