# BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 2

## 1. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan Sprint 2

| Mã Sprint | SPRINT-02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 25/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 01/10/2026 |

Mục tiêu chính của Sprint: Xây dựng Động cơ định giá động thông minh (Dynamic Pricing Engine) tự động tính phụ phí cuối tuần, phụ phí lễ tết, chiết khấu thuê dài hạn và Module Thẩm định điều kiện thuê xe (Rental Conditions Engine).

### 1.1. Product Backlog được chọn cho Sprint

Bảng 1.2. Danh sách User Stories trong Sprint 2

| User Story | Mô tả nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Story Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Xây dựng Pricing Engine: Phụ phí lễ tết, cuối tuần, chiết khấu dài ngày | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-06 | Xây dựng API Preview Pricing tính toán hóa đơn chi tiết theo thời gian thực | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-07 | Xây dựng Module Rental Conditions (Tuổi tối thiểu, Bằng lái, Năm kinh nghiệm) | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-08 | Giao diện quản trị cấu hình chính sách giá và điều kiện thuê bên Admin | Trung bình | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |

### 1.2. Phân công công việc chi tiết

Bảng 1.3. Phân rã nhiệm vụ và công nghệ triển khai

| Công việc cụ thể | Người thực hiện | Hạn chót | Công nghệ / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng pricing_policies và viết PricingPolicyService | Huỳnh Khôi | 27/09/2026 | C#, EF Core |
| Viết RentalConditionService và kiểm tra logic hợp lệ bằng lái | Huỳnh Khôi | 29/09/2026 | C#, LINQ |
| Xây dựng giao diện xem trước giá thuê và điều kiện thuê | Huỳnh Khôi | 01/10/2026 | React 18, Lucide Icons |

### 1.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Phân tích rủi ro & Phương án dự phòng: Là dự án phát triển độc lập (Solo Developer), việc vừa đảm nhận thiết kế cơ sở dữ liệu, viết API xử lý nghiệp vụ phức tạp vừa hoàn thiện giao diện người dùng đòi hỏi sự quản lý thời gian khắt khe. Rủi ro trễ hạn được kiểm soát thông qua phương pháp CI/CD cục bộ, viết DTOs chuẩn mực và kiểm thử các API bằng Swagger ngay sau khi hoàn thành.

## 2. Sơ kết Sprint (Sprint Review)

Sprint 2 được tổ chức rà soát vào ngày 01/10/2026. Toàn bộ các hạng mục công việc đã cam kết trong Sprint Planning đều được đối chiếu trực tiếp với sản phẩm phần mềm thực tế đang chạy trên môi trường phát triển.

### 2.1. Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu

✔ Thuật toán Pricing Engine tính toán chính xác chiết khấu (thuê > 3 ngày giảm 5%, > 7 ngày giảm 10%) và cộng phụ phí ngày lễ.

✔ API Preview Pricing phản hồi tức thì bảng phân rã chi phí khi người dùng thay đổi ngày nhận/trả xe.

✔ Hệ thống tự động từ chối hồ sơ thuê nếu người dùng chưa đủ tuổi hoặc hạng bằng lái không tương thích với phân khúc xe.

### 2.2. Các hạng mục chưa hoàn thành & Lý do

Không có hạng mục nào bị tồn đọng hoặc trễ hạn. Toàn bộ 100% User Stories cam kết trong Sprint này đều đã được kiểm thử, đóng gói và vượt qua các bài test nghiệp vụ thành công.

### 2.3. Kết luận đánh giá Sprint

Sprint 2 ĐẠT mục tiêu đề ra 100%. Các tính năng mới vận hành ổn định, mã nguồn sạch sẽ, không phát sinh lỗi chặn luồng và sẵn sàng làm nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

## 3. Báo cáo Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

### 3.1. Những điều đã làm tốt

Áp dụng nhất quán mô hình Clean Architecture trên ASP.NET Core 8 Web API và component-driven UI trên React 18. Tốc độ ra quyết định kỹ thuật nhanh, code được tái sử dụng tối đa và kiểm thử tích hợp liên tục.

### 3.2. Những điểm còn hạn chế

Khối lượng công việc Fullstack lớn đối với một cá nhân. Cần duy trì tính kỷ luật cao trong việc ghi chép nhật ký Git commit và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử chi tiết hơn.

### 3.3. Các trở ngại kỹ thuật gặp phải

Xử lý múi giờ địa phương (ISO DateTime string) giữa React trên trình duyệt và Web API ASP.NET Core khi so sánh lịch lễ tết.

### 3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra

Luôn quy đổi thống nhất thời gian về UTC hoặc dạng chuỗi ngày YYYY-MM-DD khi thực hiện các phép so sánh ngày giờ nghiệp vụ.

### 3.5. Kế hoạch hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp

Tối ưu hóa màn hình Đặt xe và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VietQR chuẩn ngân hàng trong Sprint 3.

### 3.6. Nhận xét & Đánh giá cá nhân thành viên

Bảng 3.1. Bảng đánh giá thành viên Sprint 2

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Khôi | Fullstack Developer (PO, SM, Dev, QA) | 100% | 10/10 | Hoàn thành xuất sắc toàn bộ backlog đúng hạn | 10/10 |