# BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 3

## 1. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan Sprint 3

| Mã Sprint | SPRINT-03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 02/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 08/10/2026 |

Mục tiêu chính của Sprint: Hoàn thiện chu trình tạo đơn thuê xe trực tuyến (Booking Workflow), tích hợp sinh mã thanh toán VietQR chuẩn NAPAS247 kèm cú pháp định danh đơn hàng, và phân hệ quản lý đơn đặt cọc cho nhân viên.

### 1.1. Product Backlog được chọn cho Sprint

Bảng 1.2. Danh sách User Stories trong Sprint 3

| User Story | Mô tả nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Story Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Xây dựng màn hình Đặt xe (Booking Page) với Sticky Summary Box | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-10 | Xây dựng API Tạo đơn đặt xe (rental_requests) và quản lý vòng đời đơn | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-11 | Tích hợp sinh mã VietQR động theo chuẩn ngân hàng với tiền cọc và mã đơn | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-12 | Màn hình Quản trị duyệt đơn và xác nhận thanh toán tiền cọc | Trung bình | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |

### 1.2. Phân công công việc chi tiết

Bảng 1.3. Phân rã nhiệm vụ và công nghệ triển khai

| Công việc cụ thể | Người thực hiện | Hạn chót | Công nghệ / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế bảng rental_requests, payments trong CSDL | Huỳnh Khôi | 03/10/2026 | PostgreSQL, EF Core |
| Xây dựng Booking API và logic kiểm tra trùng lịch đặt xe | Huỳnh Khôi | 05/10/2026 | C#, ASP.NET Core |
| Tích hợp chuẩn VietQR QuickLink sinh QR chuyển khoản ngân hàng | Huỳnh Khôi | 06/10/2026 | VietQR API Format |
| Xây dựng giao diện thanh toán tiền cọc và quản lý đơn cọc Admin | Huỳnh Khôi | 08/10/2026 | React, Tailwind CSS |

### 1.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Phân tích rủi ro & Phương án dự phòng: Là dự án phát triển độc lập (Solo Developer), việc vừa đảm nhận thiết kế cơ sở dữ liệu, viết API xử lý nghiệp vụ phức tạp vừa hoàn thiện giao diện người dùng đòi hỏi sự quản lý thời gian khắt khe. Rủi ro trễ hạn được kiểm soát thông qua phương pháp CI/CD cục bộ, viết DTOs chuẩn mực và kiểm thử các API bằng Swagger ngay sau khi hoàn thành.

## 2. Sơ kết Sprint (Sprint Review)

Sprint 3 được tổ chức rà soát vào ngày 08/10/2026. Toàn bộ các hạng mục công việc đã cam kết trong Sprint Planning đều được đối chiếu trực tiếp với sản phẩm phần mềm thực tế đang chạy trên môi trường phát triển.

### 2.1. Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu

✔ Khách hàng chọn lịch thuê, hệ thống tự động khóa xe và tạo đơn cọc với mã định danh duy nhất.

✔ Mã VietQR tự động điền sẵn số tài khoản ngân hàng thụ hưởng, số tiền cọc chính xác và nội dung chuyển khoản chuẩn mực.

✔ Nhân viên quản trị có bảng đối soát đơn đặt cọc, dễ dàng bấm duyệt xác nhận thanh toán thành công.

### 2.2. Các hạng mục chưa hoàn thành & Lý do

Không có hạng mục nào bị tồn đọng hoặc trễ hạn. Toàn bộ 100% User Stories cam kết trong Sprint này đều đã được kiểm thử, đóng gói và vượt qua các bài test nghiệp vụ thành công.

### 2.3. Kết luận đánh giá Sprint

Sprint 3 ĐẠT mục tiêu đề ra 100%. Các tính năng mới vận hành ổn định, mã nguồn sạch sẽ, không phát sinh lỗi chặn luồng và sẵn sàng làm nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

## 3. Báo cáo Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

### 3.1. Những điều đã làm tốt

Áp dụng nhất quán mô hình Clean Architecture trên ASP.NET Core 8 Web API và component-driven UI trên React 18. Tốc độ ra quyết định kỹ thuật nhanh, code được tái sử dụng tối đa và kiểm thử tích hợp liên tục.

### 3.2. Những điểm còn hạn chế

Khối lượng công việc Fullstack lớn đối với một cá nhân. Cần duy trì tính kỷ luật cao trong việc ghi chép nhật ký Git commit và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử chi tiết hơn.

### 3.3. Các trở ngại kỹ thuật gặp phải

Xung đột tham số query URL khi khách hàng F5 tải lại trang thanh toán cọc. Đã khắc phục bằng cách lưu state an toàn trên URL Search Params.

### 3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra

Đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán bằng QR code giúp giảm thiểu sai sót so với việc bắt khách hàng tự gõ số tài khoản thủ công.

### 3.5. Kế hoạch hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp

Số hóa hợp đồng thuê xe pháp lý và các biên bản bàn giao xe thực tế tại quầy trong Sprint 4.

### 3.6. Nhận xét & Đánh giá cá nhân thành viên

Bảng 3.1. Bảng đánh giá thành viên Sprint 3

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Khôi | Fullstack Developer (PO, SM, Dev, QA) | 100% | 10/10 | Hoàn thành xuất sắc toàn bộ backlog đúng hạn | 10/10 |