# BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 4

## 1. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan Sprint 4

| Mã Sprint | SPRINT-04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 09/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 13/10/2026 |

Mục tiêu chính của Sprint: Số hóa toàn diện các thủ tục pháp lý và vận hành tại quầy: Hợp đồng thuê xe điện tử tích hợp khung vẽ chữ ký số (Digital Signature), Biên bản Bàn giao xe (Check-out), Biên bản Hoàn trả xe (Check-in) và Quyết toán hoàn cọc.

### 1.1. Product Backlog được chọn cho Sprint

Bảng 1.2. Danh sách User Stories trong Sprint 4

| User Story | Mô tả nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Story Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Mẫu hợp đồng điện tử pháp lý và Tích hợp khung vẽ chữ ký điện tử | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-14 | Biên bản Bàn giao xe: Ghi nhận ODO, Vạch xăng (25-100%), 7 phụ kiện, Ảnh vết xước | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-15 | Biên bản Hoàn trả xe: Tự tính km vượt hạn mức, Phạt thiếu xăng, Đối chiếu hư hại | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-16 | Màn hình Quyết toán (Settlement): Tự động tính hoàn cọc hoặc thu thêm phụ phí | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |

### 1.2. Phân công công việc chi tiết

Bảng 1.3. Phân rã nhiệm vụ và công nghệ triển khai

| Công việc cụ thể | Người thực hiện | Hạn chót | Công nghệ / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế CSDL contracts, handovers, returns, settlements | Huỳnh Khôi | 10/10/2026 | PostgreSQL, EF Core |
| Xây dựng Signature Canvas vẽ chữ ký số và chuyển đổi Base64 | Huỳnh Khôi | 11/10/2026 | HTML5 Canvas, React |
| Xây dựng giao diện Split-View so sánh trạng thái Giao xe vs Trả xe | Huỳnh Khôi | 12/10/2026 | React, Tailwind CSS |
| Viết API tính phí phạt ODO vượt và phí nhiên liệu chênh lệch | Huỳnh Khôi | 13/10/2026 | C#, LINQ |

### 1.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Phân tích rủi ro & Phương án dự phòng: Là dự án phát triển độc lập (Solo Developer), việc vừa đảm nhận thiết kế cơ sở dữ liệu, viết API xử lý nghiệp vụ phức tạp vừa hoàn thiện giao diện người dùng đòi hỏi sự quản lý thời gian khắt khe. Rủi ro trễ hạn được kiểm soát thông qua phương pháp CI/CD cục bộ, viết DTOs chuẩn mực và kiểm thử các API bằng Swagger ngay sau khi hoàn thành.

## 2. Sơ kết Sprint (Sprint Review)

Sprint 4 được tổ chức rà soát vào ngày 13/10/2026. Toàn bộ các hạng mục công việc đã cam kết trong Sprint Planning đều được đối chiếu trực tiếp với sản phẩm phần mềm thực tế đang chạy trên môi trường phát triển.

### 2.1. Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu

✔ Hợp đồng thuê xe số hóa hoàn toàn, khách hàng ký tên trực tiếp bằng ngón tay hoặc chuột, lưu vết pháp lý minh bạch.

✔ Biên bản Bàn giao (Check-out) ghi nhận chính xác tình trạng xe trước khi lăn bánh.

✔ Biên bản Hoàn trả (Check-in) dạng Split-View đặt song song tình trạng lúc giao và lúc trả: tự động tính tiền phạt vượt số km hạn mức và tiền phạt thiếu xăng.

✔ Phiếu quyết toán cọc tính toán minh bạch: Hoàn cọc = Tiền cọc - Tổng phụ phí phát sinh.

### 2.2. Các hạng mục chưa hoàn thành & Lý do

Không có hạng mục nào bị tồn đọng hoặc trễ hạn. Toàn bộ 100% User Stories cam kết trong Sprint này đều đã được kiểm thử, đóng gói và vượt qua các bài test nghiệp vụ thành công.

### 2.3. Kết luận đánh giá Sprint

Sprint 4 ĐẠT mục tiêu đề ra 100%. Các tính năng mới vận hành ổn định, mã nguồn sạch sẽ, không phát sinh lỗi chặn luồng và sẵn sàng làm nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

## 3. Báo cáo Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

### 3.1. Những điều đã làm tốt

Áp dụng nhất quán mô hình Clean Architecture trên ASP.NET Core 8 Web API và component-driven UI trên React 18. Tốc độ ra quyết định kỹ thuật nhanh, code được tái sử dụng tối đa và kiểm thử tích hợp liên tục.

### 3.2. Những điểm còn hạn chế

Khối lượng công việc Fullstack lớn đối với một cá nhân. Cần duy trì tính kỷ luật cao trong việc ghi chép nhật ký Git commit và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử chi tiết hơn.

### 3.3. Các trở ngại kỹ thuật gặp phải

Xử lý cảm ứng vẽ nét ký mượt mà trên các thiết bị màn hình cảm ứng di động và iPad.

### 3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra

Thiết kế giao diện Split-View so sánh trực diện giúp nhân viên vận hành không bị sót các vết trầy xước hay phụ kiện khi nhận lại xe.

### 3.5. Kế hoạch hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp

Tái thiết kế toàn bộ hệ thống sang giao diện thương mại sang trọng và bổ sung thư viện ảnh xe đa góc chụp trong Sprint 5.

### 3.6. Nhận xét & Đánh giá cá nhân thành viên

Bảng 3.1. Bảng đánh giá thành viên Sprint 4

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Khôi | Fullstack Developer (PO, SM, Dev, QA) | 100% | 10/10 | Hoàn thành xuất sắc toàn bộ backlog đúng hạn | 10/10 |