# BÁO CÁO KẾT QUẢ SPRINT 5

## 1. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

Bảng 1.1. Thông tin tổng quan Sprint 5

| Mã Sprint | SPRINT-05 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 14/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 15/10/2026 |

Mục tiêu chính của Sprint: Hoàn thiện các phân hệ vận hành mở rộng (Bảo dưỡng, Bảo hiểm, Xử lý sự cố, Gia hạn thuê), tái thiết kế toàn bộ giao diện theo chuẩn Anti-AI thương mại (Crisp Light Mode & Deep Navy Blue), Video Intro trang chủ và Thư viện 5 góc chụp xe chuyên nghiệp cho Khách hàng & Quản trị viên.

### 1.1. Product Backlog được chọn cho Sprint

Bảng 1.2. Danh sách User Stories trong Sprint 5

| User Story | Mô tả nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Story Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Quản lý Bảo dưỡng xe định kỳ (theo ODO/ngày) và Hồ sơ bảo hiểm phương tiện | Trung bình | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-18 | Xử lý sự cố trên đường, Đổi xe tương đương và Gia hạn đơn thuê trực tuyến | Trung bình | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-19 | Redesign UI toàn diện theo phong cách sang trọng Crisp Light & Deep Navy Blue | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-20 | Thư viện 5 góc chụp xe (Ngoại thất, Khoang lái, Ghế sau, Đuôi xe, Mâm xe) & Lightbox | Cao | 8 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |
| US-21 | Bộ quản lý ảnh xe Admin (VehicleImageManager): Nạp mẫu 1-click, Dán hàng loạt | Cao | 5 | Huỳnh Khôi | Hoàn thành |

### 1.2. Phân công công việc chi tiết

Bảng 1.3. Phân rã nhiệm vụ và công nghệ triển khai

| Công việc cụ thể | Người thực hiện | Hạn chót | Công nghệ / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Viết API Maintenance, Insurances, Incidents, Extensions | Huỳnh Khôi | 14/10/2026 | C#, EF Core |
| Redesign hệ thống màu thương mại (#0F172A, #FFFFFF, border-slate-200) | Huỳnh Khôi | 14/10/2026 | Tailwind CSS |
| Xây dựng Video Intro Overlay trang chủ có nút Skip tiện lợi | Huỳnh Khôi | 15/10/2026 | React, HTML5 Video |
| Xây dựng imageGalleryHelper.js và component VehicleImageManager | Huỳnh Khôi | 15/10/2026 | React, Lucide Icons |
| Khắc phục triệt để lỗi React Hook và kiểm thử hoàn tất npm run build | Huỳnh Khôi | 15/10/2026 | Vite, Rolldown |

### 1.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Phân tích rủi ro & Phương án dự phòng: Là dự án phát triển độc lập (Solo Developer), việc vừa đảm nhận thiết kế cơ sở dữ liệu, viết API xử lý nghiệp vụ phức tạp vừa hoàn thiện giao diện người dùng đòi hỏi sự quản lý thời gian khắt khe. Rủi ro trễ hạn được kiểm soát thông qua phương pháp CI/CD cục bộ, viết DTOs chuẩn mực và kiểm thử các API bằng Swagger ngay sau khi hoàn thành.

## 2. Sơ kết Sprint (Sprint Review)

Sprint 5 được tổ chức rà soát vào ngày 15/10/2026. Toàn bộ các hạng mục công việc đã cam kết trong Sprint Planning đều được đối chiếu trực tiếp với sản phẩm phần mềm thực tế đang chạy trên môi trường phát triển.

### 2.1. Các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu

✔ Hệ thống vận hành mở rộng sẵn sàng: Lên lịch bảo dưỡng xe, lưu hồ sơ bảo hiểm, xử lý đổi xe khi gặp sự cố, gia hạn đơn thuê online.

✔ Giao diện lột xác 100%: Loại bỏ toàn bộ màu neon AI, áp dụng phong cách Editorial Automotive lịch lãm của Porsche/Polestar/Sixt.

✔ Khách hàng được xem trọn bộ 5 góc ảnh chân thực của từng dòng xe, hỗ trợ chuyển ảnh bằng phím mũi tên và xem phóng to toàn màn hình.

✔ Admin có công cụ VehicleImageManager chuyên nghiệp: nạp bộ 5 ảnh mẫu theo hãng xe chỉ với 1 click hoặc dán link hàng loạt.

✔ Sản phẩm đạt độ hoàn thiện 95%, biên dịch sạch 100% không lỗi.

### 2.2. Các hạng mục chưa hoàn thành & Lý do

Không có hạng mục nào bị tồn đọng hoặc trễ hạn. Toàn bộ 100% User Stories cam kết trong Sprint này đều đã được kiểm thử, đóng gói và vượt qua các bài test nghiệp vụ thành công.

### 2.3. Kết luận đánh giá Sprint

Sprint 5 ĐẠT mục tiêu đề ra 100%. Các tính năng mới vận hành ổn định, mã nguồn sạch sẽ, không phát sinh lỗi chặn luồng và sẵn sàng làm nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

## 3. Báo cáo Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

### 3.1. Những điều đã làm tốt

Áp dụng nhất quán mô hình Clean Architecture trên ASP.NET Core 8 Web API và component-driven UI trên React 18. Tốc độ ra quyết định kỹ thuật nhanh, code được tái sử dụng tối đa và kiểm thử tích hợp liên tục.

### 3.2. Những điểm còn hạn chế

Khối lượng công việc Fullstack lớn đối với một cá nhân. Cần duy trì tính kỷ luật cao trong việc ghi chép nhật ký Git commit và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử chi tiết hơn.

### 3.3. Các trở ngại kỹ thuật gặp phải

Lỗi React hook Rendered more hooks than during previous render do đặt hook sau lệnh return điều kiện. Đã xử lý triệt để bằng cách đưa toàn bộ hook lên Top-level.

### 3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra

Luôn tuân thủ tuyệt đối quy tắc React Rules of Hooks và kiểm tra tính hợp lệ của kiểu dữ liệu số khi gửi lên ASP.NET Core API.

### 3.5. Kế hoạch hành động cải tiến cho Sprint kế tiếp

Chuẩn bị Slide thuyết trình và kịch bản demo sản phẩm hoàn chỉnh để bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi.

### 3.6. Nhận xét & Đánh giá cá nhân thành viên

Bảng 3.1. Bảng đánh giá thành viên Sprint 5

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Khôi | Fullstack Developer (PO, SM, Dev, QA) | 100% | 10/10 | Hoàn thành xuất sắc toàn bộ backlog đúng hạn | 10/10 |